KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN BIG DATA

Đề tài: THEO DÕI XU HƯỚNG VÀ CẢM XÚC TIN TỨC TIẾNG VIỆT (06/2022)
Sprint 3 tuần (21 ngày) — Kiến trúc Lakehouse & Apache Spark

# 1. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC & RANH GIỚI PHẠM VI

Do quỹ thời gian chỉ còn 3 tuần, toàn bộ nhóm thống nhất phân định rõ ràng giữa hai tầng mục tiêu: Phần Cốt Lõi (Core) bắt buộc phải hoàn thiện trơn tru để đảm bảo điểm số vững chắc và Phần Nâng Cao (Optional) chỉ kích hoạt khi hệ thống chính đã vận hành ổn định.

| Hạng mục | BẮT BUỘC HOÀN THÀNH (CORE) | TÙY CHỌN NÂNG CAO (OPTIONAL) |
| --- | --- | --- |
| Lưu trữ HDFS | Cụm HDFS (NameNode + 3 DataNodes, replication >= 3), cấu trúc thư mục Lakehouse phân tầng. | Mở rộng cụm phân tán đa máy vật lý. |
| Dữ liệu & ETL | Bronze Parquet (59.168 bài báo) -> PySpark làm sạch, khử trùng lặp -> Silver Parquet (partitioned theo ngày). | Delta Lake Time-Travel (VERSION AS OF), kịch bản VACUUM / OPTIMIZE. |
| Xử lý NLP & ML | Tách từ tiếng Việt chuẩn hóa; Huấn luyện mô hình Phân loại Cảm xúc (Sentiment) bằng Spark MLlib; Đo lường F1-score thật. | Mô hình LDA phân cụm đề tài; Gán nhãn thủ công 200 bài đo Domain Shift. |
| Phân tích Xu hướng | Tổng hợp số bài theo ngày/nguồn báo; Thuật toán phát hiện đột biến Z-score bài viết theo thời gian xuất ra bảng Gold. | Phát hiện đột biến đa chiều theo thực thể/thương hiệu. |
| Ứng dụng & Trực quan | Backend FastAPI đọc tầng Gold + 1 Dashboard trực quan duy nhất (Overview, Trend, Sentiment, Crisis Alert) < 2s. | Web Dashboard 6 màn hình; Tính năng ghi ngược (Write-back) từ Web vào Lakehouse. |
| Điều phối (Workflow) | Script tự động hóa Master Pipeline hoặc 1-2 DAGs Airflow cốt lõi (ETL Clean & Scoring). | Xây dựng 6 DAGs Airflow phức tạp; Tích hợp trigger Airflow từ giao diện Web. |
| Xử lý Streaming | Dữ liệu được nạp dạng Batch tối ưu, chứng minh luồng xử lý Big Data vững chắc. | Kafka Producer Replay + Spark Structured Streaming mô phỏng trực tiếp. |

# 2. BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 4 THÀNH VIÊN

Quy tắc phân công chéo (T-Shaped Skills): Mỗi thành viên đảm nhận 1 vai trò Trưởng nhóm (Lead) cho phân hệ của mình, đồng thời bắt buộc phải trực tiếp tham gia chạy và hiểu quy trình xử lý dữ liệu Big Data (HDFS -> Spark -> Silver/Gold) để sẵn sàng trả lời độc lập trước Hội đồng chấm thi.

| Thành viên | Vai trò & Phân hệ | Nhiệm vụ cốt lõi (Core Execution) | Yêu cầu hiểu sâu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinh viên 1 | Lead Data Engineer (Phụ: Data Pipeline) | • Quản lý cấu trúc Lakehouse HDFS (bronze, silver, gold). • Viết Spark Batch Job nạp Bronze Parquet (59k bài) -> Chuẩn hóa schema, xử lý giá trị rỗng (Null). • Cấu hình phân vùng (Partitioning) Silver theo ngày crawl. • Xuất bản bảng gold.xu_huong_ngay (thống kê bài theo ngày, nguồn báo). | • Cơ chế NameNode, DataNode, Block size 128MB, Hệ số Replication. • Spark DataFrame, RDD, Transformations (Lazy) vs Actions. • Shuffle, Shuffling Partitions, tối ưu truy vấn Parquet dạng cột (Columnar). |
| Sinh viên 2 | Lead ML / Data Engineer (Phụ: Spark DE, Silver/Gold) | • Xây dựng module nlp_cleaner.py (loại bỏ HTML, chuẩn hóa Unicode NFC tiếng Việt). • Cài đặt thuật toán khử trùng lặp (Exact Dedup + SimHash) lọc bài 'tin xào'. • Xây dựng mô hình Sentiment Analysis bằng Spark MLlib Pipeline (Tokenizer -> HashingTF/IDF -> LogisticRegression). • Tính toán chỉ số đột biến Z-score theo chuỗi thời gian để cảnh báo. | • Spark MLlib Pipeline: VectorAssembler, HashingTF, IDF. • Thuật toán SimHash 64-bit và khoảng cách Hamming. • Ý nghĩa các chỉ số đo lường: Accuracy, Precision, Recall, Macro-F1. • Bản chất công thức Z-score phát hiện bất thường. |
| Sinh viên 3 | Lead Application / Visualization (Phụ: Spark, Data Schema) | • Thiết kế và lập trình Backend FastAPI kết nối đọc trực tiếp các bảng Gold Parquet. • Xây dựng Dashboard trực quan hóa (Single-page gọn gàng, hiện đại bằng Streamlit hoặc HTML/CSS/JS). • Hiển thị: Tổng quan dữ liệu, Biểu đồ xu hướng dòng thời gian, Phân bố cảm xúc, Bảng cảnh báo đột biến Z-score. • Tối ưu thời gian tải trang Dashboard < 2 giây. | • Luồng dữ liệu hoàn chỉnh từ HDFS -> Spark -> Gold -> FastAPI -> Dashboard. • Vì sao API đọc tầng Gold thay vì truy vấn trực tiếp tầng Bronze/Silver? • Cơ chế caching dữ liệu và định dạng dữ liệu truyền tải qua RESTful API. |
| Sinh viên 4 | Lead DevOps / Orchestrator (Phụ: HDFS, Spark Core) | • Cấu hình và quản trị cụm Docker Compose (NameNode, 2-3 DataNodes, Spark Cluster, sẵn sàng mở rộng Kafka/Airflow). • Khởi tạo Git repo, kiểm soát phân nhánh và quy chuẩn commit bằng tiếng Việt. • Xây dựng tự động hóa luồng chạy (Master Pipeline script hoặc 1-2 DAGs Airflow cốt lõi). • (Optional): Dựng Kafka + Zookeeper, viết Kafka Producer Replay dữ liệu. | • Nguyên lý hoạt động của Docker, Docker Compose, Port binding, Volume mapping. • Orchestration trong Big Data: Airflow DAG, Operator, Schedule, Task dependencies. • Kafka Architecture: Topic, Partition, Broker, Producer, Consumer. |

# 3. LỊCH TRÌNH TRIỂN KHAI CHI TIẾT 3 TUẦN (SPRINT 21 NGÀY)

| Giai đoạn | Mục tiêu & Trọng tâm công việc | Phân công cụ thể | Sản phẩm nghiệm thu (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- |
| TUẦN 1 (Ngày 1 - 7) | HOÀN THIỆN DATA PIPELINE CỐT LÕI (BRONZE -> SILVER -> GOLD) Đưa 59.168 bài báo thực tế tháng 06/2022 nạp vào HDFS, làm sạch, khử trùng lặp và phân vùng hoàn chỉnh. | • SV1: Viết Spark ETL đọc Bronze Parquet trên HDFS, làm sạch schema, partition theo ngày ghi vào Silver. • SV2: Hoàn thiện nlp_cleaner.py (loại HTML, chuẩn hóa Unicode) và dedup.py khử trùng lặp. • SV3: Cài đặt môi trường FastAPI, viết script đọc file Parquet đệm, thiết kế khung giao diện Dashboard. • SV4: Cấu hình chuẩn Docker HDFS (2-3 DataNodes), test kết nối Spark, tạo Git repo nhóm. | - Cụm HDFS lưu trữ ổn định. - Bảng silver/bai_viet_clean.parquet được phân vùng trên HDFS. - Báo cáo tỷ lệ bài trùng lặp thực tế đã lọc bỏ. |
| TUẦN 2 (Ngày 8 - 14) | SPARK MLLIB (SENTIMENT ANALYSIS) & TÍNH TOÁN XU HƯỚNG / ĐỘT BIẾN Áp dụng phân tích dữ liệu lớn bằng Machine Learning phân tán và công thức thống kê Z-score. | • SV1: Viết job tổng hợp bảng gold.xu_huong_ngay (thống kê số bài theo ngày, chuyên mục, nguồn báo). • SV2: Huấn luyện mô hình Phân loại Cảm xúc bằng Spark MLlib Pipeline; gán nhãn tập Silver; viết thuật toán Z-score. • SV3: Lập trình các API Endpoints (/api/overview, /api/trends, /api/sentiment, /api/alerts) bằng FastAPI. • SV4: (Optional) Cấu hình Docker Kafka + Spark Streaming replay; Tối ưu hóa môi trường thực thi của cả nhóm. | - Mô hình MLlib lưu tại hdfs:///.../models/. - Bảng gold.canh_bao_dot_bien có số liệu Z-score thật. - API FastAPI trả về đúng kết quả phân tích trong < 200ms. |
| TUẦN 3 (Ngày 15 - 21) | HOÀN THIỆN DASHBOARD, TỰ ĐỘNG HÓA, BÁO CÁO & LUYỆN BẢO VỆ Đưa hệ thống lên Dashboard trực quan, đóng gói luồng chạy, hoàn thành báo cáo kỹ thuật và chuẩn bị demo 15 phút. | • SV1: Kiểm tra dung lượng HDFS, tối ưu nén Parquet, viết Chương 3 Báo cáo (Thiết kế Data Pipeline & Lakehouse). • SV2: Hoàn thiện báo cáo Chương 4 (Tiền xử lý NLP, Khử trùng lặp, Mô hình MLlib & Đánh giá Accuracy/F1). • SV3: Hoàn thiện giao diện Dashboard trực quan; kiểm thử tương tác người dùng; viết Chương 5 Báo cáo (Ứng dụng). • SV4: Viết script tự động hóa master pipeline (hoặc 1-2 DAGs Airflow); viết Chương 1-2 Báo cáo; soạn kịch bản demo. | - Dashboard hoàn chỉnh, trực quan, tốc độ < 2s. - Toàn bộ pipeline chạy thông suốt từ HDFS đến Web. - Báo cáo đồ án hoàn chỉnh (15 - 25 trang). - Kịch bản demo 15 phút và 4 thành viên tự tin vấn đáp. |

# 4. BỘ KIẾN THỨC BẮT BUỘC

Bất kỳ thành viên nào cũng có thể được Hội đồng hỏi ngẫu nhiên về các khái niệm nền tảng sau:

• 1. HDFS (Hadoop Distributed File System): NameNode là máy chủ quản lý metadata (cây thư mục, vị trí block). DataNode là nơi lưu trữ các block dữ liệu vật lý (mặc định 128MB). Replication Factor (hệ số sao bản) đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi (fault-tolerance) khi một DataNode bị sự cố.

• 2. Lakehouse Architecture (Bronze - Silver - Gold): Bronze lưu trữ dữ liệu thô nguyên trạng (append-only). Silver lưu dữ liệu đã chuẩn hóa, loại bỏ HTML, khử trùng lặp và làm sạch cấu trúc. Gold là tầng dữ liệu tổng hợp sẵn sàng cho báo cáo nghiệp vụ (Business-ready aggregations).

• 3. Định dạng Parquet vs CSV: Parquet lưu trữ theo dạng cột (Columnar format), hỗ trợ nén Snappy vượt trội (giảm 70-80% dung lượng), và tối ưu truy vấn nhờ cơ chế Column Pruning (chỉ đọc cột cần thiết) và Predicate Pushdown (lọc trực tiếp từ metadata ở storage mà không cần quét toàn bộ file).

• 4. Apache Spark Core Mechanics: Spark phân chia công việc thành Driver và các Executors. Khái niệm Transformation (biến đổi dữ liệu, thực thi lười - Lazy Evaluation như map, filter, groupBy) khác biệt với Action (kích hoạt tính toán thực tế như count, collect, write). Hiện tượng Shuffle xuất hiện khi dữ liệu cần phân phối lại qua mạng giữa các partitions (ví dụ khi join, groupBy).

• 5. Spark MLlib & NLP Pipeline: Sử dụng Spark MLlib để phân tích phân tán trên dữ liệu lớn thay vì dùng scikit-learn cục bộ (tránh nghẽn RAM đơn máy). Pipeline chuẩn gồm: Tiền xử lý -> Tokenizer -> HashingTF / CountVectorizer -> IDF -> Classifier (Logistic Regression / Naive Bayes).

• 6. Thuật toán Khử trùng lặp & SimHash: Exact duplicate (trùng nguyên văn) xử lý nhanh bằng Hash SHA-256. Near duplicate (tin xào, chỉnh sửa nhẹ tiêu đề/mở đầu) được giải quyết hiệu quả bằng SimHash 64-bit với ngưỡng khoảng cách Hamming <= 3.

• 7. Giám sát & Phát hiện Đột biến (Z-Score): Chỉ số Z-score = (X - μ) / σ đo lường độ lệch chuẩn của số lượng bài viết trong ngày so với mức trung bình lịch sử. Khi |Z| > 2 hoặc 3, hệ thống kích hoạt cảnh báo đột biến truyền thông (Crisis Alert).

• 8. Luồng Dữ liệu Ứng dụng (Serving Layer): FastAPI kết nối đọc trực tiếp từ các file Parquet tầng Gold đã được Spark tổng hợp sẵn. Nhờ đó, thời gian phản hồi của Dashboard luôn duy trì dưới 200ms - 2s, hoàn toàn độc lập với thời gian tính toán nặng nề của cụm Spark xử lý dữ liệu lớn ở phía sau.